Приложение

к Решению Дросковского

сельского Совета народных депутатов

№ 28/2 – СС от 10.09.2013 г.

**ПРОГРАММА**

**комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дросковского сельского поселения**

**Покровского муниципального района**

**на 2014 – 2022 годы**

1. **ПАСПОРТ**

**программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дросковского сельского поселения Покровского района**

**на 2014 – 2022 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дросковского сельского поселения Покровского района на 2014 – 2022 годы** |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказ от 06.05.2011 №204 «Минрегионразвития РФ» |
| Заказчик Программы | Администрация Дросковского сельского поселения |
| Разработчик  Программы | Администрация Дросковского сельского поселения |
| Цель Программы | Целями разработки Программы являются:  - комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы;  - улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;  - обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного строительства;  - повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки села |
| Задачи Программы | - разработка мероприятий по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;  - определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий;  - определение экономической эффективности от  реализации мероприятий |
| Важнейшие целевые показатели программы | 1. Ликвидация несанкционированных свалок.  2. Поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа.  3. Строительство объектов газоснабжения.  4. Обеспечение возможности подключения строящихся  объектов к системам водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2014 - 2022 гг.  I этап - 2014 г.  II - 2015 - 2018 гг.  III - 2018 - 2022 гг. |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Орловской области, бюджета МО «Дросковского сельское поселение», бюджета Покровского района.  Объем финансирования указанных мероприятий за счет средств муниципального бюджета может ежегодно уточняться в соответствии с решением Дросковского сельского Совета народных депутатов на соответствующий финансовый год. |

**2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ**

**И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ**

Количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории Дросковского сельского поселения по производству товаров, оказанию услуг в сферах:

Электроснабжения:

* 1. (ОАО «МРСК Центра «Орелэнерго»)
  2. (ОАО «Орелоблэнерго»)

Газоснабжения:

* + 1. (Филиал ОАО «Орелоблгаз» межрайонный газовый трест «Покровскоемежрайгаз»)
    2. (ОАО «Газпром газораспределение» филиал в Орловской области)

Водоснабжения:

* + - 1. МУП «Жилкомхоз»

теплоснабжения – 0

водоотведения:

* + - 1. МУП «Жилкомхоз»

Жилищный фонд Дросковского сельского поселения (2013 г.) –769 домов,

общая площадь жилищного фонда– 64.8 тыс. кв. м, в т.ч. муниципальный жилищный фонд – общая площадь – 200 кв. м,

Многоквартирных (две и более квартиры) – 53 домов.

По степени благоустройства многоквартирные дома являются частично благоустроенным - имеется газовое отопление, холодное водоснабжение.

Индивидуальный жилищный фонд состоит в основном из кирпичных и деревянных строений с газовым и печным отоплением, холодным водоснабжением.

По состоянию на 01.09.2013 г. в очереди на улучшение жилищных условий состоит 3 семьи.

***Энергоснабжение и электроснабжение***

Электроснабжение Дросковского сельского поселения осуществляется ОАО «МРСК Центра Орелэнерго» и ОАО «Орелоблэнерго».

Электроснабжение бытовых потребителей и промышленных предприятий поселения осуществляется на напряжении 10,6 кВ и 0,4 кВ с шин распределительных понижающих подстанций (ПС) через трансформаторные подстанции (ТПП) 10/6/0,4 кВ (в количестве 45 штук).

Оборудование на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

В настоящее время в населенных пунктах поселения уличное освещение отсутствует т.к. нет средств на уплату уличного освещения в бюджете администрации.

Обслуживающими организациями ведется контроль за эксплуатацией электрических сетей, проводятся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования.

В целях энергосбережения, администрацией Дросковского сельского поселения проведены следующие мероприятия:

- установка приборов учёта электроэнергии на всех объектах социальной сферы поселения;

- проведение энергетических обследований помещения администрации с/поселения на сумму 30 тыс. руб

- приобретение и установка энергосберегающих ламп.

Тариф на электрическую энергию для населения в 2013 году составляет:

для однотарифных счетчиков – 2,07 руб./кВт.ч. Тариф на электрическую энергию для объектов социальной сферы в 2013 году составляет: для однотарифных счетчиков – 4,48 руб./кВт.ч.

***Газоснабжение***

В настоящее время газоснабжение в Дросковского сельском поселении развивается на базе природного газа, который поставляет Филиал ОАО «Орелоблгаз» межрайонный газовый трест «Покровскоемежрайгаз») и ОАО «Газпром газораспределение» филиал в Орловской области. Тариф на газ для населения в 2013 году составляет 4,47 руб. за 1 куб.м.

Газификация домовладений с. Дросково составляет 98,6 %, газификация домовладений д. Внуково составляет 90,0 %, газификация домовладений д. Сетенево составляет 89,5 %, газификация домовладений д. Березовец составляет 47.8 %, газификация домовладений д. Погонево составляет 38,6 %, газификация домовладений д. Новосильевка составляет 90,6 %, газификация домовладений д. Васютино составляет 2,0 %, в остальных жилых домах – печное отопление. Природный сжиженный газ в эти жилые дома поставляется в баллонах организацией «Покровский межрайонный газ». Перспективная схема газоснабжения населенных пунктов Дросковского сельского поселения планируется до 2020 года.

***Водоснабжение***

Действует две глубинных скважины в с. Дросково, водопровод протяженностью 14,3 км

Учитывая, что эксплуатация и обслуживание водозаборного сооружения производится с 1968 года и износ основного фонда составляет в среднем около 98 %, а также в связи с повышением требований к качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо произвести реконструкцию систем и сооружений или их полную замену. По ул. Славянская с. Дросково 1 глубинная скважина водопровод протяженностью 2.1 км начало эксплуатации с 2000 года, износ водопровода 40 %.

Д. Новосильевка - 1 глубинная скважина водопровод протяженностью 4.35 км начало эксплуатации с 1974 года, износ водопровода 60 %; д. Внуково - 1 глубинная скважина водопровод протяженностью 3.0 км начало эксплуатации с 1973 года, износ водопровода 80 %; д. Погонево - глубинная скважина в аварийном состоянии. Дебет в ней отсутствует, поэтому необходимо заменить ее на капотажный колодец, расположенный на территории д. Погонево. Для этого потребуется замена центральной водопроводной трубы длинной 550 м от колодца до врезки в общую водопроводную сеть. Общая протяженность водопровода 2 км. Д. Сетенево - 1 глубинная скважина водопровод протяженностью 5.6 км начало эксплуатации с 1970 года, износ водопровода 85 %; д. Березовец - 1 глубинная скважина водопровод протяженностью 2.8 км начало эксплуатации с 1979 года, износ водопровода 70 %; д. Башкатово – капотажный колодец водопровод протяженностью 3.0 км начало эксплуатации с 1979 года, . износ водопровода 80 %.

Качество питьевой воды соответствует Сан Пину.

Горячее водоснабжение отсутствует.

***Утилизация твердых бытовых отходов***

На территории Дросковского сельского поселения отсутствуют земельные объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Администрацией поселения достигнута договоренность с МУП «Жилкомхоз» п. Покровское на вывоз твердых бытовых отходов от населения Дросковского сельского поселения.

***Уборка территории от мусора, снега, мытье усовершенствованных покрытий***

На территории поселения в населенных пунктах необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку с последующим вывозом отходов. Грейдирование грунтовых дорог.

Зимняя уборка предусматривает чистку покрытий от снега, вывоз его и складирование на обочинах проезжей части, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований.

**2.1. Анализ бюджетных расходов на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов ЖКХ**

Анализ бюджетных расходов по жилищно-коммунальному хозяйству Дросковского сельского поселения проведен за период с 2010 по 2012 гг.

**Доходы и расходы бюджета**

Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования в 2011г. составила 33 %.

Фактическое исполнение сельского поселения по расходам за 2013 г. составило 4332 тыс. руб.

**Динамика расхода бюджета Дросковского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2014** | **2015** | **2016** |
| Расходы бюджета всего, тыс. руб. | 5159.1 | 5429.8 | 5622.8 |
| Расходы на финансирование ЖКХ, тыс. руб.  Субсидии бюджетам МО на подготовку проведение осеннее - зимнего отопительного периода 2014  Субвенции на возмещение недополученных доходов по холодному водоснабженю | 508.5 | 642.9 | 634.2 |
| Удельный вес расходов ЖКХ в общем объеме, % | 9.8 | 11.8 | 11.3 |

**Структура расходов жилищно-коммунального хозяйства**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2014** | **2015** | **2016** |
| Бюджетные расходы на финансирование ЖКХ и благоустройство, всего (тыс. руб.) | 508.5 | 642.9 | 634.2 |
| в том числе: жилищное хозяйство (тыс. руб.) |  |  |  |
| коммунальное хозяйство (тыс. руб.) | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
| благоустройство тыс. руб.) | 487 | 621.4 | 612.7 |

**2.2. Выводы и предложения**

В результате проведенного анализа и оценки деятельности предприятий коммунальной инфраструктуры Дросковского сельского поселения сделаны следующие выводы.

Основные фонды предприятий, оказывающих услуги в коммунальной сфере – водоснабжения, энергоснабжения, - имеют износ от 30 % до 90%, инженерных сетей. Старение оборудования имеет устойчивую тенденцию к росту.

Недостаток финансирования для развития объектов коммунальной инфраструктуры является сдерживающим фактором в принятии инвестиционных и производственных программ предприятий, оказывающих услуги в коммунальной сфере. Действующие производственные программы предприятий коммунального комплекса выполняются по причине недостатка финансирования с нарушением принятых сроков. Предприятия отрасли, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не производили инвестиций в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. Все это привело к ряду проблем, основными из которых являются:

- высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений;

- неэффективное использование природных ресурсов в виде потерь ресурсов при транспортировке, а также тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей.

Надежность и бесперебойность оказания услуг обеспечиваются со значительными трудностями, так как уровень технологических нарушений на эксплуатируемом оборудовании практически не сокращается и остается высоким на протяжении исследуемого периода.

Мощность установленного оборудования на объектах водоснабжения, электроснабжения не всегда позволяет выполнить технологическое присоединение новых потребителей.

Исходя из вышеперечисленных оценок и характеристик, существующая коммунальная инфраструктура не обеспечивает надежного снабжения существующих потребителей и присоединения новых объектов.

**Предложения**

Включить в программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры мероприятия по следующим критериям:

- обеспечение надежности работы установленного оборудования предприятий коммунальной сферы и выполнение требований Правил эксплуатации соответствующего оборудования;

- обеспечение бесперебойного и качественного оказания услуг коммунальной сферы потребителям сельского поселения в соответствии с принятыми стандартами и нормами;

- выполнение планов перспективного развития сельского поселения и обеспечение беспрепятственного подключения новых потребителей к сетевым сооружениям водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения;

- обеспечение выполнения Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» по эксплуатируемому оборудованию и предлагаемым мероприятиям развития предприятий коммунальной сферы.

Для решения задачи обеспечения устойчивого и эффективного функционирования в жилищно-коммунальном хозяйстве предполагается осуществление следующих мероприятий в коммунальной инфраструктуре:

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- повышение надежности водоснабжения, водоотведения;

- повышение экологической безопасности в сельском поселении;

- снижение износа водопроводных сетей.

**3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МО «ДРОСКОВСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**3.1. Краткая характеристика МО «Дросковское сельское поселение»**

Дросковского сельское поселение расположено в юго-восточной части территории Покровского муниципального района Орловской области, граничит на севере с Березовским сельским поселением; на северо-востоке с Верхнежерновским сельским поселением; на юго-востоке с Ливенским муниципальным районом Орловской области; на юге с Колпнянским районом Орловской области; на юго-западе с Топковским сельским поселением; на западе с Ивановским сельским поселением

Административным центром поселения является село Дросково. Расстояние от центральной усадьбы поселения - с. Дросково до районного центра - пгт. Покровское - 24 км, до областного центра - г. Орел - 95 км.

В состав Дросковского сельского поселения Покровского муниципального района входят 26 населенных пунктов, два из них не действующих.

Площадь Дросковского сельского поселения (на 01.01.2013) – 18 536, 38 га.

Численность населения (на 01.01.2013) - 2238 чел.

На территории поселения работает 26 предприятий торговли.

По территории поселения проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения основная Орел – Тамбов, участки дорог регионального значения Орел – Колпны. Автобусное обеспечение состоит из различных маршрутов. Автобусным сообщением охвачено 100% постоянно проживающего населения.

Почтовые услуги обеспечиваются обособленным структурным подразделением Верховского почтамта ФП Орловской области филиала ФГУП «Почта России». В поселении имеется 2 почтовых отделения: в с. Дросково, ул. Комсомольская, дом 1(ОПС «Дросково») и д. Внуково, ул. Школьная, д.5

Поставщиками услуг телефонной связи в поселении являются Орловский филиал ОАО «ЦентрТелеком». На территории поселения имеется 1 антенно – мачтовое сооружение базовых станций сотовой связи: «Билайн», «МТС», «Мегафон», «Теле 2». имеется доступ к сети Интернет.

На территории сельского поселения расположены: БУЗ ОО Покровское ЦРБ Дросковская амбулатория с.Дросково,ул. Больничная, д. 3; два фельдшерско-акушерский пункта: в д. Внуково, ул. Школьная, дом 2 и д. Сетенево, ул. Спортивная, д.7, аптечный пункт с. Дросково, ул. Советская, д. 65, ветеринарный пункт с. Дросково, ул. Советская, д. 66.

На территории сельского поселения имеется опорный пункт № 31.

На территории поселения расположены 2 школы: МБОУ «Дросковская средняя общеобразовательная школа» с. Дросково, ул. Садовая, д. 1 и МБОУ «Внуковская основная общеобразовательная школа» д. Внуково, ул. Школьная, д. 13; детский сад МБДОУ Дросковский детский сад» с. Дросково, ул. Советская, д. 46; детская школа искусств МБОУ ДОД «Дросковская детская школа искусств» с. Дросково, ул. Школьная, д. 5. Также на территории сельского поселения расположен БУ ОО «СРЦДН «Луч» (детский социально-реабилитационный центр)с. Дросково, ул. Больничная, д. 1

В сельском поселении работают 7 магазинов, кафе и закусочная ПТЗПО «Покровчанка», магазин и магазин-пекарня ИП «Сафронова О.Б.», магазин и кафе-бар ИП «Левковец Е.В.», магазин и кафе ИП «Саркисян С.А», 2 магазина ИП «Саргисян А.М.», 2 магазина ИП «Габриелян Г.А.», магазин ИП «Беджанян Г.Ш.», магазин ИП «Левковец М.Ю.», магазин ИП «Лунин А.И.», магазин спортиновно-игровой зал ИП «Ванян С.Г.», магазин ИП «Леонова Г.А.»

В сфере производства работает 2 сельскохозяйственных предприятия ООО «Северное сияние», ООО «ЭКСИМА-АГРО», КФХ, ЛПХ и ИП.

В 2012-2013 годах 48% населения Дросковского сельского поселения относится к экономически активному населению. Основные виды деятельности населения - работа в сельскохозяйственном производстве, ведение личных подсобных хозяйств, работа в учреждениях бюджетной сферы (образование, здравоохранение, на предприятиях торгового обслуживания. Часть трудоспособного мужского населения работает вахтовым методом в Москве и Московской области.

Правовым обоснованием для проведения работ по формированию Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дросковского сельского поселения Покровского района (далее - Программа) является Генеральный план Дросковского сельского поселения.

Перспектива развития территорий Дросковского сельского поселения рассматривается до 2022 г.

Документом территориального планирования муниципального образования является генеральный план Дросковского сельского поселения, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан.

С учётом современной демографической ситуации, перспектив развития локальных систем расселения и отдельных населённых мест в рамках схемы предлагаются к реализации следующие основные мероприятия:

1. Стимулирование развития центрального сельского населенного пункта – с. Дросково путем концентрации в нем всего капитального строительства (производственного, жилищного и культурно-бытового).

2. Укрупнение сельских населенных пунктов проектом генерального плана не предусмотрено.

3. Рациональная концентрация сельского населения в ограниченном числе населенных пунктов с целью организации более высокого уровня и комфортности проживания, обслуживания, а также получения экономического эффекта от концентрации строительства;

- сближения мест расселения сельского населения с местами приложения труда, с центрами обслуживания, с целью максимального сокращения нерациональных трудовых и культурно-бытовых передвижений;

- развитие коммуникаций, обеспечивающих интеграцию населенных пунктов в местную поселенческую структуру и включение этой структуры в единую систему расселения района.

Село Дросково, являясь административным и экономическим центром Дросковского сельского поселения, имеет разнообразный состав объектов и учреждений культурно-бытового обслуживания, включает в себя комплекс социальных объектов, исполняет роль центра эпизодического и периодического культурно-бытового обслуживания, а также центра повседневного обслуживания жителей села, прилегающих сельских населенных пунктов и всего поселения в целом.

Увеличение потребности в некоторых видах учреждений обусловлены увеличением мобильности населения.

**3.2. Прогноз численности и состава населения.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2011** | **2012** | **2013** | **Прогноз 2022** |
| Численность населения – всего | чел. |  |  | 2238 |  |
| Возрастная структура населения: |  |  |  |  |  |
| Население моложе трудоспособного возраста (0-18 лет) | чел. |  |  | 329 |  |
| Население в трудоспособном возрасте (18- 60 лет) | чел. |  |  | 1451 |  |
| Население старше трудоспособного  возраста (60 лет и старше) | чел |  |  | 458 |  |
| Число прибывших, всего  (в т.ч. родившихся) | чел. |  |  | 29 |  |
| Число убывших,  всего  (в т.ч. умерших) | чел. |  |  | 74 |  |
| Прирост (+),  убыль (-) | чел. |  |  | -21 |  |

**Количество проживающих в населенных пунктах**

**по состоянию на 01.01.2013:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **населенного пункта** | **Численность проживающих** |
|
| 1. | с.Дросково | 826 |
| 2. | д. Башкатово | 65 |
| 3. | д. Березовец | 72 |
| 4. | д. Беречка | 57 |
| 5. | д. Васютино | 51 |
| 6. | д. Внуково | 179 |
| 7. | д. Дружба | 34 |
| 8. | д. Дубинкина | 12 |
| 9. | д. Енино Первое | 9 |
| 10. | д. Енино Второе | 18 |
| 11. | д. Извеково | 19 |
| 12. | д. Кадинка | 2 |
| 13. | п. Красный | 20 |
| 14. | д. Малиновка | 2 |
| 15. | д. Манино | 3 |
| 16. | д. Морозово | 29 |
| 17. | д. Новоморозово | 7 |
| 18. | д. Новосильевка | 293 |
| 19. | п. Орлы | 4 |
| 20. | д. Погонево | 83 |
| 21. | д. Ракитино | 12 |
| 22. | д. Сетенево | 436 |
| 23. | п. Ситкин | 2 |
| 24. | п. Трусы | - |
| 25. | д. Харчиково | 3 |
| 26. | д. Филатовка | - |

В целом возрастная структура населения не способствует нормальному воспроизводству трудовых ресурсов. Численность населения моложе трудоспособного возраста чуть ниже численности населения старшего возраста.

Неблагоприятным фактором в формировании населенческого потенциала Дросковского сельского поселения является отрицательная динамика повышения естественной убыли населения.

**3.3. Основные мероприятия программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Срок выполнения** | **Примерная стоимость работ**  **тыс. руб.** | **Источники финансирования** | **Достигаемый**  **эффект** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **система электроснабжения** |  |  |  |  |
| 1. | Установка светильников уличного освещения | 2015-2017 г.г. | 20.0 | бюджет МО «Дросковское сельское поселение» | улучшение качества жизни населения |
|  | **система водоснабжения** |  |  |  |  |
| 1. | Замена ветхих сетей водоснабжения в деревнях с/п и в  с. Дросково | 2014-2018 г.г. | 50.0 | бюджет МО «Дросковское сельское поселение», бюджеты других уровней и внебюджетные средства | Снижение потерь в сети водоснабжения, улучшение качества предоставляемых услуг, увеличение надежности сети |
| 2. | Изготовление проектно-сметной документации на замену уличного водопровода в с. Дросково | 2014-2017 г.г. | 200.0 | бюджет МО «Дросковское сельское поселение», бюджеты других уровней и внебюджетные средства |
| 3. | Ремонт децентрализованных источников водоснабжения (колодцы):  (частичный ремонт сруба, чистка) | 2014-2023 гг. | 50.0 | бюджет МО «Дросковское сельское поселение» бюджеты других уровней и внебюджетные средства |
|  | **система газоснабжения** |  |  |  |  |
| 1. | Разработка ПСД на Распределительный газопровод до д. Беречка, д. Башкатово | 2015–2018 г.г. | 200.0 | ОАО «Газпром», областной бюджет, местный бюджет бюджеты других уровней и внебюджетные средства | Улучшение качества жизни населения, экологической обстановки.  Экономия потребления ресурса |
| 2. | Строительство газопровода до д. Беречка, д. Башкатово | 2019-2020 | 400.0 | ОАО «Газпром», областной бюджет, местный бюджет |
|  | **вывоз ТБО** |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение контейнеров для сбора ТБО на территории населенных пунктов поселения | 2014-2020 | 50.0 | местный бюджет | Обеспечение контроля за сбором и вывозом ТБО, улучшение экологической обстановки |
| 2. | Обустройство контейнерных площадок | 2014-2020 | 30.0 | местный бюджет |
| 3. | Приобретение трактора МТЗ-80 со специальной навеской | 2014-2020 г.г. | 300.0 | местный бюджет |

**4. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факторы:

недостаточное финансирование мероприятий Программы;

несвоевременное выполнение работ;

поставка некачественных материалов.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

**5. КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ**

Комплексное управление Программой будет осуществляться путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации Программы;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечение контроля за реализацией Программы.

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.